АДМИНИСТРАЦИЯ

БОБЫЛЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОМАНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е   № 17-р

28.03.2023 год                                                                                                     с. Бобылевка

О проведении месячника   по благоустройству

и санитарной   очистке населенных пунктов

Бобылевского муниципального образования

С целью улучшения уровня благоустройства  и санитарного состояния населенных пунктов  Бобылевского муниципального образования администрация Бобылевского МО  РМР :

1. Провести с 01 апреля по 29 апреля 2023 года месячник  по благоустройству и санитарной очистке  населенных пунктов Бобылевского муниципального образования.

2. Утвердить план организационно-технических  мероприятий по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов Бобылевского муниципального образования (Приложение  № 1).

3. Обеспечить выполнение плана организационно-технических мероприятий по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов Бобылевского  муниципального образования, с участием коллективов предприятий, учреждений, организаций по наведению санитарного порядка на прилегающих  к предприятиям, учреждениям территориях.

4. Организовать население к работе по наведению санитарного порядка территорий, прилегающих к жилым домам  (уборка мусора, приведение в порядок фасадов, опилка деревьев).

5. Уделить особое внимание уборке и благоустройству территорий кладбищ, ремонту ограждений и подъездных путей к ним, могил участников войн, памятнику.

6. Распоряжение  администрации Бобылевкого МО РМР от 29.03.2022г.  №15 считать утратившим силу.

7. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию в информационном сборнике  «Бобылевский вестник» и  размещению на официальном сайте Бобылевского муниципального образования https://bobylevskoe-r64.gosweb.gosuslugi.ru

8.  Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Главы Бобылевского

муниципального образования                                                 А.И.Сложеникин

Приложение №1 к распоряжению

администрации Бобылевского

муниципального образования

№ 17-р от 28.03.2023 года

ПЛАН

мероприятий по проведению   месячника  по благоустройству и санитарной очистке  населенных пунктов  Бобылевского  муниципального образования

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести совещание с руководителями организаций, предприятий и учреждений по вопросу проведения работ по благоустройству | 31.03.2023 г. | А.И.Сложеникин |
| 2. | Закрепить ответственных лиц по уборке территорий, прилегающих к предприятиям, учреждениям и организациям | до 01.04.2023 г. | руководители предприятий, учреждений, организаций (по согласованию) |
| 3. | Объявить пятницу санитарным днем | еженедельно | руководители предприятий, учреждений, организаций (по согласованию) |
| 5. | Организация и проведение субботников | до 29.04.2023 г. | А.И.Сложеникин Е.А.Щербакова |
| 6. | Организация и проведение субботника по благоустройству и санитарной очистке территорий кладбищ, могил участников войн | до 29.04.2023 г. | А.И.Сложеникин, руководители предприятий, учреждений, организаций (по согласованию) |
| 7. | Провести санитарную очистку дворов, придомовых территорий и улиц Бобылевского муниципального образования | Весь период | А.И.Сложеникин, население Бобылевского МО (по согласованию) |

Верно:  Глава Бобылевского

муниципального образования                                                 А.И.Сложеникин

Приложение № 2 к  распоряжению

администрации Бобылевского

муниципального образования

№ 17-р от 28.03.2023 года

Список закрепляемых территорий, прилегающих

к предприятиям, учреждениям и организациям Бобылевского муниципального образования

| №№ п/п | Наименование предприятий, учреждений, организации | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к МОУ «Бобылевская ООШ», часть территории от школы до пересечения дорог и до памятника воинам-землякам | Антонов Станислав Дмитриевич (по согласованию) |
| 2 | Территория, прилегающая к ДОУ «Солнышко», часть территории от д/ сада до дороги и газовых стоек | Хахулина Н.Н. (по согласованию) |
| 3 | Территория, прилегающая к зданию СДК, ФАП от учреждения до прилегающей территории ул. Молодежная, д.8, | Швид Н.В. (по согласованию); Коростылева Н.В.(по согласованию); |
| 6 | Территория, прилегающая к администрации МО с.Бобылевка и Отделению почтовой связи вдоль дороги до парка. | Щербакова Е.А. Кулькова М.В. Щербакова Н.В. Рябикин А.А. Харитонова О. А. |
| 7 | Территория, прилегающая к магазину ПО «Романовское» до перекрестка автомобильной дороги | Щербакова О.Ф. (по согласованию) |
| 8 | Территория, используемая ИП глава КФХ Саяпин С.А., ИП глава КФХ Пынзарь Н.Н. до автомобильной дороги Романовка – Бобылевка -М. Щербедино | Саяпин С.А., Пынзарь Н.Н. (по согласованию) |
| 9 | Территория, прилегающая к МОУ «Осиновская ООШ» до автомобильной дороги Романовка - Борецк | МЕЩЕРЯКОВА А.В. (по согласованию) |
| 10 | Территория, прилегающая к Осиновскому СДК, ОПС, библиотеке, администрации, бывшему зданию правления, а также площадь и территория до автомобильной дороги Романовка - Борецк | Жаркова Н.Н.(по согласованию), Скопинова Т.В.,(по согласованию), Шмелев С.Г. (по согласованию) Наумова Н.Ю. (по согласованию) |
| 11 | Территория, прилегающая к Осиновскому ФАП до автодороги Романовка – Борецк и до территории магазина ПО «Романовское»,. | Зенченко О.А. (по согласованию) |
| 12 | Территория, прилегающая к магазину ПО «Романовское» с. Осиновка с прилегающей территорией ФАП с. Осиновка | Савчук Л.А. (по согласованию) |
| 13 | Территория, используемая и прилегающая к складам ИП Саяпин А.Н. | Саяпин А.Н. (по согласованию) |
| 14. | Территория ЗАО «Русский колос» | Шушлебин В.В. (по согласованию) |

Верно: Глава Бобылевского

муниципального образования                                                      А.И.Сложеникин